**Báo cáo tuần 1**

13/10/2022 - 19/10/2022

Nhóm: 10

Tên dự án: RENTEE

Người soạn: Trần Thị Mỹ Trinh

Thành viên:

20120224 - Trần Thị Mỹ Trinh (Project Manager)

20120210 - Trần Thị Kim Tiến

20120231 - Phan Huy Trường

20120228 - Trần Quốc Trung

20120328 - Hoàng Đức Nhật Minh

1. **Các công việc đã làm được**

* Họp lên ý tưởng và chốt ý tưởng cho dự án.
* Phân chia vai trò chính của mỗi người trong nhóm.
* Phân chia công việc cho bài tập PA0 như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Người thực hiện | Deadline | Hoàn thành |
| 1 | Giới thiệu | Phan Huy Trường | 19/10/2022 | 100% |
| 2 | Người dùng và môi trường mục tiêu | Trần Quốc Trung | 19/10/2022 | 100% |
| 3 | Các tính năng chính |  | 19/10/2022 | 100% |
| 4 | Tổng hợp và định dạng |  | 19/10/2022 | 100% |
| 5 | Viết báo cáo và nộp bài | Trần Thị Mỹ Trinh | 20/10/2022 | 100% |

1. **Các vấn đề khó khăn**

* Các chức năng đề ra có khả năng hoàn thành hay không?
* Chưa ước lượng được thời gian thực hiện cho mỗi chức năng.

1. **Các công việc sắp tới**

* Tìm hiểu và các công cụ và ngôn ngữ để xây dựng website.
* Hoàn thành PA1.