**Weekly Report**

**21/10/2022 – 02/11/2022**

Group ID: **10**

Project Name: **RENTEE**

Prepared by: **Trần Thị Mỹ Trinh**

Team members:  
20120210 – **Trần Thị Kim Tiến** *Tester*   
20120224 – **Trần Thị Mỹ Trinh** *Project Manager*   
20120228 – **Trần Quốc Trung** *Developer*

20120231 – **Phan Huy Trường** *Developer*

20120328 – **Hoàng Đức Nhật Minh** *Business Analyst*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Software Development Plan:  1 Introduction  2.2 Assumptions and Constraints  3.1 Organizational Structure  4.3 Project Monitoring and Control | 31/10/2022 | Kim Tiến | 100 |
| 2 | Software Development Plan:  2.1 Project Purpose, Scope, and Objectives  2.3 Project Deliverables  3.2 Roles and Responsibilities  4.2 Project Plan | 31/10/2022 | Huy Trường | 100 |
| 3 | Vision Document:  1 Introduction  2 Positioning  3 User Description | 31/10/2022 | Quốc Trung | 100 |
| 4 | Vision Document:  4 Product Features  5 Non-Functional Requiments | 31/10/2022 | Nhật Minh | 100 |
| 5 | Weely Report | 01/11/2022 | Mỹ Trinh | 100 |
| 6 | Tìm hiểu cơ bản các công cụ và ngôn để xây dựng website: html, css, javascript, bootstrap, jquery, vuejs, react… | 01/11/2022 | Tất cả | 80 |

# Issues and impacts:

1. Phân chia công việc (vấn đề của nhóm trưởng):

Chúng ta có 2 tài liệu quan trọng cần phải hoàn thành là Software Development Plan và Vision Document. Điều này dẫn đến có 2 option để phân chia công việc như sau:

* Option 1: Mỗi tài liệu đều do tất cả thành viên cùng viết.
* Option 2: Một nửa nhóm viết tài liệu này và một nửa còn lại viết tài liệu kia.

Cuối cùng thì nhóm trưởng đã quyết định chọn option 2. Lí do là vì nếu 1 thành viên tập trung vào 1 tài liệu thì sẽ hiểu sâu và nâng cao chất lượng của tài liệu đó. Hy vọng đây là một quyết định đúng.

1. Tìm hiểu các công cụ và ngôn ngữ để xây dựng website:

Vì các thành viên đều chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực web, nên nhóm gặp rất nhiều khó khăn trong việc định hướng những công việc cần làm. Cụ thể là để xây dựng website này, nhóm cần phải có kiến thức về ngôn ngữ gì, công cụ ra sao, cơ sở dữ liệu như thế nào…

Từ vấn đề này cũng dẫn đến việc liệu rằng các chức năng đã đề ra có khả năng hoàn thành hay không? Và cũng chưa ước lượng được nhân lực và thời gian hoàn thành cho mỗi chức năng.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Tìm hiểu PA3 – Sprint 3 | 8/11/2022 | Mỹ Trinh |
| 2 | Thiết kế logo website | 8/11/2022 | Kim Tiến |
| 3 | Hoàn thành giao diện cơ bản | 8/11/2022 | Huy Trường, Mỹ Trinh |
| 4 | Tìm hiểu đăng nhập, đăng ký | 8/11/2022 | Nhật Minh |
| 5 | Tìm hiểu chức năng đăng sản phẩm | 8/11/2022 | Quốc Trung |