**Weekly Report**

**03/11/2022 – 16/11/2022**

Group ID: **10**

Project Name: **RENTEE**

Prepared by: **Trần Thị Mỹ Trinh**

Team members:  
20120210 – **Trần Thị Kim Tiến** *Tester*   
20120224 – **Trần Thị Mỹ Trinh** *Project Manager*   
20120228 – **Trần Quốc Trung** *Developer*

20120231 – **Phan Huy Trường** *Developer*

20120328 – **Hoàng Đức Nhật Minh** *Business Analyst*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **Complete** |
| 1 | Use-case model | 11/11/2022 | Tất cả | 100 |
| 2 | Revised project plan | 14/11/2022 | Kim Tiến,  Huy Trường | 100 |
| 3 | Detailed vision document | 14/11/2022 | Quốc Trung,  Nhật Minh | 100 |
| 4 | Use-case specification:   * Use-case 4: Quản lý sản phẩm * Use-case 9: Cập nhật thông tin * Use-case 14: Nhắn tin * Use-case 19: Người thuê nhận hàng | 14/11/2022 | Kim Tiến | 100 |
| 5 | Use-case specification:   * Use-case 6: Tìm kiếm sản phẩm * Use-case 11: Đăng nhập * Use-case 16: Hủy đơn hàng * Use-case 19: Người cho thuê nhận đơn hàng | 14/11/2022 | Mỹ Trinh | 100 |
| 6 | Use-case specification:   * Use-case 1: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng * Use-case 2: Đăng sản phẩm cho thuê * Use-case 7: Trả hàng * Use-case 12: Đăng sản phẩm * Use-case 17: Thanh toán | 14/11/2022 | Quốc Trung | 100 |
| 7 | Use-case specification:   * Use-case 3: Khóa tài khoản người dùng * Use-case 8: Quên mật khẩu * Use-case 13: Bình luận * Use-case 18: Theo dõi đơn hàng | 14/11/2022 | Huy Trường | 100 |
| 8 | Use-case specification:   * Use-case 5: Hỗ trợ người dùng * Use-case 10: Đăng ký * Use-case 15: Đặt hàng * Use-case 20: Người cho thuê nhận lại hàng * Use-case 19: Người thuê nhận hàng | 14/11/2022 | Nhật Minh | 100 |
| 10 | Weekly Report | 15/11/2022 | Mỹ Trinh | 100 |
| 11 | Front-end:   * Tìm hiểu và quyết định framework * Hoàn thành sơ bộ giao hiện trang chủ   Thiết kế logo | 16/11/2022 | Kim Tiến,  Mỹ Trinh | 80 |
| 12 | Back-end:   * Tìm hiểu và quyết định framework * Tìm hiểu chức năng đăng nhập, đăng kí * Tìm hiểu chức năng đăng sản phẩm | 16/11/2022 | Huy Trường,  Nhật Minh | 80 |
| 13 | Database: Thiết kế sơ bộ các bảng dữ liệu cần thiết | 16/11/2022 | Quốc Trung | 80 |

# Issues and impacts:

1. Lựa chọn framework

* Sau khi mỗi thành viên tự tìm hiểu sơ bộ về các framework để xây dựng website thì nhóm có sự bất đồng về việc lựa chọn framework. Vì thành viên này muốn dùng framework này nhưng thành viên khác lại muốn dùng framework khác. Cụ thể là NodeJS và Django.
* Vấn đề là vì nhóm không xác định được framework nào thực sự phù hợp với năng lực của bản thân cũng như yêu cầu của dự án.
* Cuối cùng thì một thành viên đã thuyết phục được mọi người dùng NodeJS. Và nhóm trưởng đồng ý với framework này.

2. Phân bố thời gian

- Mỗi thành viên đều có nhiều đồ án từ những môn khác nên chưa đủ tập trung vào dự án này.

- Nhóm trường sẽ thường xuyên nhắc nhở và đốc thúc mọi người để dự án được hoàn thành kịp tiến độ.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Tìm hiểu PA3 – Sprint 3 | 23/11/2022 | Mỹ Trinh |
| 2 | Hoàn thành giao diện đăng nhập, đăng ký, giỏ hàng | 23/11/2022 | Kim Tiến,  Mỹ Trinh |
| 3 | Hoàn thành chức năng đăng nhập, đăng ký, thêm vào giỏ hàng | 23/11/2022 | Huy Trường, Nhật Minh |
| 4 | Hoàn chỉnh thiết kế database | 23/11/2022 | Quốc Trung |